Ecos_TG — Trabalho de Conclusão de Curso

Documento de planejamento do projeto — histórico completo

Godot 4.6 · GDScript · Roguelike top-down

# 1. Visão geral do jogo

Roguelike top-down com andares progressivos. Cada run = 15 salas → boss → andar seguinte. Morreu = run acabou, volta ao lobby. Nada é persistente entre sessões (apenas a moeda do lobby, via autoload RecursosGlobais).

Regras da run — Zera ao morrer/vencer: moeda, vida, xp, nível, modificadores de arma e andar.

Regras da run — Arma escolhida no lobby inicia a run.

Regras da run — Número de andares até vencer: 3.

Arquitetura base: autoload RunData (estado da run: andar, moeda_run, vida, xp, nível, proj_mods, arma) · autoload RecursosGlobais (moeda/arma do lobby) · recursos Resource data-driven (ArmaRecurso, inimigo_data, item_data, FalaRecurso, DebuffsData) · gerador de mapa (mapa_gen.gd) com salas instanciadas por tema de andar.

# 2. Metas numéricas do trabalho

Consolidação do escopo de conteúdo definido para o projeto. Valores atuais referem-se ao estado do workspace no momento da escrita deste documento.

| Categoria | Meta | Hoje | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mundos (andares temáticos) | 3 | 1 (tema único) | Em andamento |
| NPCs conversáveis | 3 | 0 | Em andamento |
| Armas | ≥ 5 | 4 (a definir) | Em andamento |
| Upgrades por arma (5 × 5) | 25 | 0 | A criar |
| Upgrades gerais | 10 | 10 (a definir) | Concluído |
| Artefatos (passivos de run) | 30 | 0 | A criar |
| Inimigos | 30 | 3 | A expandir |
| Minibosses | 5 | 0 (elite improvisado) | A criar |
| Bosses | 3 | 1 | A expandir |
| Tipos de sala por mundo | ≥ 3 | 1 | A expandir |

Observação: o tema dos mundos ainda não está definido.

# 3. Fases do projeto (histórico completo)

## 3.1 Fase 1 — Fundação limpa

☐  Remover scripts mortos (player1.1.gd, magia_1.gd/1.1.gd, carrossel_exemplo.gd, upgrade.tscn duplicada)   Ok

☐  Criar autoload RunData (andar, moeda_run, vida, xp, nivel, proj_mods duplicado, arma)  ok

☐  Padronizar acesso por grupos (Players, HUD) — remover get_parent().get_node("HUD")  ok

☐  RunData.resetar_run() no início/morte  ok

Situação atual: estrutura concluída — autoloads registrados no project.godot, player e HUD acessados por grupos, reset de run implementado no fluxo de morte.

## 3.2 Fase 2 — Fechar o core loop

☐  Corrigir dano acumulado em arma_fogo.gd  ok

☐  Transporte entre andares (RunData → recarregar Mundo.tscn com andar+1)  ok

☐  Escala de dificuldade por andar (ondas, pesos, vida dos inimigos)

☐  Vitória no andar final (tela de vitória + resumo da run)

☐  Reset entre runs ao morrer/vencer

☐  Corrigir mutação de upgrades (hud_upgrade.gd)  ok

## 3.3 Fase 3 — Conteúdo & polimento (plano detalhado)

### Bloco 0 — Fechar as pendências da Fase 2 (pré-requisito)

Corrigir dano acumulado de arma_fogo.gd (dano aplicado múltiplas vezes por tick).

Vitória no andar 3: tela de vitória + resumo da run (moeda, andares, inimigos, build).

Reset completo entre runs ao morrer/vencer, incluindo artefatos e upgrades de arma.

Corrigir mutação de upgrades no hud_upgrade.gd (ex.: sortear de lista duplicada mutável).

Gerador de mapa: 15 salas via random walk, com tipo de sala sorteado (combate, evento, loja, miniboss) e sala de boss no fim do andar.

### Bloco 1 — Infraestrutura

Criar recurso WorldTheme: tileset, partículas, paleta de HUD, inimigos, salas, boss e nome do mundo; selecionado no RunData por andar.

Criar nó PlayerEffects no player: dicionário de efeitos passivos para sustentar os artefatos (cura ao matar, crítico, roubo de vida, bônus de moeda etc.).

Separar a pool de upgrades por arma no hud_upgrade.gd: sorteio da lista correta conforme a arma equipada, junto com a pool geral.

### Bloco 2 — Conteúdo em lotes (1 mundo por vez, verificável)

### Mundos e salas

3 mundos temáticos.

Mínimo de 3 tipos de sala por mundo: Combate, Evento (artefato), Miniboss, Loja, Boss, distribuídos por tema.

Sala de evento: nova sala que entrega 1 artefato com troca/risco; sala de miniboss com barra própria.

### Armas e upgrades

| Arma | Upgrades exclusivos (exemplos de 5) |
| --- | --- |
| Círculo de Fogo |  |
| Míssil |  |
| Laser |  |
| Gravidade |  |

### Artefatos (30 passivos de run)

Nova classe artefato_data (extensão de item_data) com aplicar_artefato(player), aplicada sobre o nó PlayerEffects.

30 artefatos:

Obtenção: sala de evento, drop raro de miniboss e recompensa de boss.

### Inimigos (30)

Manter o sistema data-driven atual (inimigo_base.tscn + inimigo_data)

Criar 30 recursos inimigo_data: 10 por mundo, variando stats, textura e peso de spawn.

Escala de dificuldade por andar já planejada (ondas, pesos e vida vinculada ao nível do player).

Inimigos:

### Minibosses (5) e Bosses (3)

5 minibosses:

Bosses: manter o boss 1 (padrões normal/forte em área) e criar boss 2 e 3 com padrões únicos; sala_boss.gd escolhe o boss pelo andar (RunData).

### NPCs (3) e fechamento

3 NPCs conversáveis reaproveitando npc.gd + Cb_UI + árvore FalaRecurso: ex. guia no lobby, mercador de artefatos e narrador de história por mundo.

HUD do andar com nome do mundo; balanceamento numérico geral; som e juice; telas polidas; documentação do TCC (arquitetura, decisões, testes).

NPCs:

Estimativa total do conteúdo novo: 30 arquivos de inimigos, 30 artefatos, 25 upgrades de arma, 5 minibosses, 2 bosses, 3 NPCs com diálogos, temas/recursos dos 3 mundos — recomenda-se entregar em lotes de 1 mundo por vez para manter o jogo jogável e testável.

# 4. Progresso

Marcar itens conforme conclusão, com data e commit.

| Item | Status | Data/Commit |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Fundação limpa | Concluída |  |
| Fase 2 — Core loop | Quase concluída (veja pendências em 3.2) |  |
| Fase 3 — Conteúdo & polimento | Em planejamento (plano em 3.3) |  |